# Plan de Gestión Integral:
Recursos, Infraestructura, Presupuesto y Riesgos
Proyecto ZAIRE Healthcare

Basado en lineamientos PMBOK ISO 31000

# 1. Recursos Humanos e Infraestructura Tecnológica

## 1.1 Equipo de Proyecto

El desarrollo y despliegue del sistema requerirá de los siguientes perfiles:
- Project Manager (1)
- Arquitecto de Software y Especialista en IA (1)
- Desarrollador Backend (Django/Python) (2)
- Desarrollador Frontend (React Native Expo) (2)
- Ingeniero QA / Tester (1)
- DevOps y Administrador de Sistemas (1)

## 1.2 Infraestructura de Desarrollo y Producción

Se configurarán tres entornos separados: Desarrollo, Staging y Producción. La infraestructura física y lógica comprende:
- Servidores en la nube (ej. AWS EC2 o Azure VM) para alojamiento del backend y la API REST.
- Bases de Datos relacionales (PostgreSQL) con estrategias de replicación activa-pasiva y respaldos (backups) diarios.
- Host de frontend web estático o integrado vía Expo Web (ej. Vercel, Netlify o nginx embebido).
- Servicios de monitoreo continuo y control de versiones (GitHub Enterprise/Docker Hub).

# 2. Plan de Presupuesto (Costos Estimados)

La estimación presupuestaria cubre la fase de desarrollo e implementación (desglose referencial en USD):

| Categoría | Descripción | Costo Estimado (Mensual / Total) |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Nómina del equipo de desarrollo (6 personas x 4 meses) | $50,000 USD (Total) |
| Infraestructura Cloud | Servidores, Base de Datos Gestionada, Balanceadores, Dominio | $150 USD / mes |
| Licencias y APIs | Módulos avanzados, certificados SSL, notificaciones | $50 USD / mes |
| Reserva de Contingencia | Reserva técnica del 15% sobre el total del proyecto | $7,500 USD (Total) |

# 3. Plan de Gestión de Riesgos

Se han identificado y analizado los riesgos potenciales de acuerdo a la matriz de impacto/probabilidad. A continuación se presentan los riesgos principales y sus planes de respuesta:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del servicio Backend por sobrecarga | Media | Alto | Implementar escalado automático (auto-scaling) y balanceadores de carga. |
| Fuga de datos o acceso no autorizado a Historias Clínicas | Baja | Crítico | Auditorías de código, cifrado AES-256 en Base de Datos, validación estricta por JWT. |
| Precisión del Modelo de IA por debajo de las expectativas | Media | Alto | Recolección de datasets hospitalarios adicionales (Kaggle/Locales), uso sistemático de fine-tuning y fallback manual de médicos. |