# Plan de Gestión de Adquisiciones
Proyecto ZAIRE Healthcare

Basado en el estándar PMBOK / ISO 21500

# 1. Introducción

El presente documento establece el Plan de Gestión de Adquisiciones para el proyecto ZAIRE Healthcare. Su propósito es definir los procesos, herramientas y técnicas que se utilizarán para gestionar y controlar la adquisición de bienes y servicios necesarios para la implementación del sistema hospitalario inteligente.

# 2. Tipos de Contratos a Utilizar

Para mitigar riesgos y asegurar la calidad, el proyecto utilizará principalmente dos tipos de contratos:

• Contratos de Precio Fijo (FP): Para la adquisición de licencias de software comercial o APIs de terceros (ej. pasarelas de SMS, servicios en la nube con cuotas fijas).

• Contratos de Tiempo y Materiales (T&M): Para consultorías especializadas externas, como auditorías de seguridad HIPAA/ISO 27001 y optimización de modelos de IA.

# 3. Criterios de Evaluación y Selección de Proveedores

Los criterios de selección se ponderarán de la siguiente manera:
- Experiencia técnica en el sector salud (30%)
- Cumplimiento de normativas de seguridad de la información (30%)
- Tiempos de entrega y SLA de soporte técnico (20%)
- Costo total de propiedad (TCO) y estructura de precios (20%)

# 4. Gestión de Proveedores y Métricas de Rendimiento

Se implementará un seguimiento mensual del desempeño de los proveedores críticos (como los servicios de nube de AWS/GCP o servicios de correo integrado). Las métricas clave incluyen el porcentaje de tiempo de actividad (Uptime > 99.9%), tiempo de respuesta ante incidentes (MTTR < 4 horas) y la conformidad con los requisitos técnicos estipulados en los contratos de nivel de servicio (SLA).

# 5. Riesgos Relacionados con las Adquisiciones

1. Interrupción en la cadena de suministro de servidores o hardware médico.
2. Fallos del proveedor de nube afectando la disponibilidad del portal ZAIRE.
3. Cambios en las condiciones de licenciamiento de software de terceros.