# Plan de Gestión de Calidad
Proyecto ZAIRE Healthcare

Basado en el estándar IEEE 730 e ISO 9001

# 1. Política de Calidad

El proyecto ZAIRE Healthcare se compromete a entregar un sistema de gestión hospitalaria eficiente, seguro y de alta disponibilidad, garantizando la integridad de los datos médicos (History Clinical) y la precisión asertiva del módulo de pre-diagnóstico por Inteligencia Artificial, cumpliendo con las regulaciones vigentes en materia de salud.

# 2. Estándares y Normativas de Referencia

• ISO/IEC 25010: Modelos de calidad del producto de software (Eficiencia, Usabilidad, Mantenibilidad).

• IEEE Std 829: Estándar para la Documentación de Pruebas de Software.

• HIPAA y normativas de protección de datos de salud aplicables al manejo de Historiales Clínicos.

# 3. Métricas de Calidad del Producto

El sistema será evaluado bajo las siguientes métricas críticas:
- Precisión del Modelo de IA (RandomForest): > 85% de exactitud (Accuracy).
- Tiempo de Respuesta Promedio del API (Backend Django): < 300 ms.
- Cobertura de Pruebas Unitarias (Frontend React Native / Backend): > 80%.
- Disponibilidad del Frontend Web: 99.9% uptime.

# 4. Plan de Pruebas y Validación (QA/QC)

El aseguramiento de la calidad (QA) se realizará de manera continua en cada sprint. Las actividades de control de calidad (QC) incluyen:
1. Pruebas Funcionales: Se verificará cada historia de usuario (Login, Dashboard, Formulario de Diagnóstico).
2. Pruebas de Carga: Simulando múltiples médicos y pacientes concurrentes usando herramientas especializadas.
3. Pruebas de Seguridad: Verificación de tokens JWT, encriptación de bases de datos y control de accesos por roles (RBAC).